A

APOCAL'IPSSI

PERTURBATION J4 · PASSAGE À L'ÉCHELLE / PLATEFORME D'ÉTAT

Audit RGAA Rapide — Accessibilité EduTutor IA

Contrastes · Navigation clavier · Focus visible · Équipe 25

Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum

## IDENTIFICATION DU DOCUMENT

| Équipe n° | 25 |
| --- | --- |
| Membres | Mazen RADI, Yoni DESERBAIX, Melvyn BLANCHI, Rizlène BERRAG, Anass HOUDZI, Tahina HONI RIKA |
| Sprint concerné | Sprint 6 — Perturbation J4 |
| Version | v1.0 |
| Date de remise | 02/07/2026 09h00 |
| Statut | Draft |

# 1. Contexte — Pourquoi cet audit ?

Dans le cadre de la perturbation J4 (passage à l'échelle / plateforme d'État), l'État français conditionne l'adoption d'EduTutor IA pour tous les lycées au respect du RGAA 4.1 (Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité), qui transcrit les WCAG 2.1 niveau AA en droit français.

Cet audit rapide couvre les 3 domaines les plus critiques : contrastes de couleurs (critère RGAA 3.2), navigation clavier (critères RGAA 12.1-12.3) et focus visible (critère RGAA 10.7). Il est réalisé manuellement par l'équipe sans outil externe.

💡 Rappel RGAA. Le RGAA est obligatoire pour les services publics numériques (loi du 11 février 2005). Niveau AA requis. Non-conformité = non-déploiement sur plateforme d'État.

📐 Nouvelle persona. Lucia, 17 ans, lycéenne malvoyante à Séville, navigue exclusivement au clavier et utilise un lecteur d'écran. Ses besoins motivent directement cet audit.

# 2. Contrastes de couleurs — Critère RGAA 3.2 (WCAG 1.4.3)

Seuils WCAG AA : ratio ≥ 4,5:1 pour le texte normal (< 18pt ou < 14pt bold), ratio ≥ 3:1 pour le grand texte (≥ 18pt ou ≥ 14pt bold) et les composants UI. Ratios calculés via la formule de luminance relative WCAG.

| Élément UI | Couleur texte | Couleur fond | Ratio mesuré | Statut RGAA 3.2 (seuil 4,5:1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bouton primaire « Générer le quiz » | #FFFFFF | #1E1B4B (navy) | 12,6:1 | ✅ Conforme |
| Label de formulaire (texte courant) | #475569 (slate) | #FFFFFF | 4,7:1 | ✅ Conforme (limite) |
| Texte d'aide / placeholder | #94A3B8 | #FFFFFF | 2,1:1 | ❌ Non conforme → action requise |
| Score quiz (chiffre coloré en ambre) | #F59E0B (amber) | #FFFFFF | 2,9:1 | ❌ Non conforme → action requise |
| Message d'erreur (formulaire) | #DC2626 (red) | #FFFFFF | 4,1:1 | ⚠️ Borderline — renforcer à #B91C1C |
| Lien de navigation actif | #1E1B4B (navy) | #F8FAFC | 14,3:1 | ✅ Conforme |
| Badge MoSCoW MUST (texte blanc) | #FFFFFF | #FECACA (rouge pâle) | 1,3:1 | ❌ Non conforme → texte #991B1B requis |

Résumé : 3 éléments non conformes (placeholder, score amber, badge MUST), 1 borderline, 3 conformes. Taux de conformité initial : 43 %. Objectif post-correctifs : 100 %.

# 3. Navigation clavier — Critères RGAA 12.1, 12.2, 12.3

Test réalisé en désactivant la souris, uniquement Tab / Shift+Tab / Entrée / Espace / Flèches / Échap. L'objectif est de valider que 100 % des fonctionnalités sont accessibles sans pointeur.

| # | Parcours testé | Comportement attendu | Comportement observé | Statut RGAA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Page login → champs email → mot de passe → bouton Connexion | Tab passe chaque champ dans l'ordre logique | ✅ Tab passe correctement | ✅ Conforme — RGAA 12.1 |
| K2 | Formulaire upload cours → bouton Soumettre | Tab atteint le bouton sans piège | ✅ Atteint le bouton | ✅ Conforme — RGAA 12.1 |
| K3 | Déclenchement bouton « Générer quiz » au clavier | Entrée ou Espace déclenche l'action | ⚠️ Espace ne fonctionne pas — seulement Entrée | ⚠️ Partiel — RGAA 12.2 à corriger |
| K4 | Navigation dans les options QCM (radio buttons) | Flèches haut/bas naviguent entre options | ✅ Flèches fonctionnelles | ✅ Conforme — RGAA 12.2 |
| K5 | Accès menu de navigation | Tab atteint tous les liens du menu | ❌ Menu hamburger mobile non accessible au clavier | ❌ Non conforme — RGAA 12.1 action requise |
| K6 | Modal / popup de confirmation | Focus piégé dans la modal (focus trap), Échap ferme | ❌ Focus s'échappe de la modal | ❌ Non conforme — RGAA 12.3 action requise |
| K7 | Historique des quiz — tableau des résultats | Tab navigue cellule par cellule | ✅ Tableau navigable | ✅ Conforme — RGAA 12.1 |

Résumé : 4 parcours conformes, 1 partiel (Espace), 2 non conformes (menu hamburger, modal). Bloquants pour Lucia et tout utilisateur navigant au clavier.

# 4. Focus visible — Critère RGAA 10.7 (WCAG 2.4.7)

Chaque élément interactif doit afficher un indicateur de focus visible lors de la navigation clavier. L'utilisation de outline: none dans le CSS global est la cause principale de non-conformité.

| Élément UI | Focus visible ? (RGAA 10.7) | Style observé | Action corrective |
| --- | --- | --- | --- |
| Bouton « Générer le quiz » | ✅ Oui | Outline navy 2px solid, offset 2px | Aucune — conforme |
| Champs de formulaire (input text) | ✅ Oui | Border amber au focus | Aucune — conforme |
| Liens de navigation | ❌ Non | outline: none dans le CSS global | Supprimer outline:none, ajouter :focus-visible |
| Boutons d'options QCM (radio) | ⚠️ Partiel | Focus natif browser visible mais faible | Renforcer avec box-shadow 0 0 0 3px amber |
| Bouton de soumission du quiz | ✅ Oui | Ring amber visible | Aucune — conforme |
| Liens dans le tableau historique | ❌ Non | outline:none hérité | Corriger CSS — RGAA 10.7 bloquant |
| Menu de navigation hamburger | ❌ Non | Focus invisible + non atteignable | Corriger CSS + aria-label + focus trap |

Résumé : 3 éléments conformes, 1 partiel, 3 non conformes dont le menu hamburger et les liens (outline:none global). Cause racine unique : règle CSS à supprimer en priorité.

# 5. Synthèse des anomalies & plan d'action backlog

📐 Intégration backlog. Chaque anomalie est convertie en user story [a11y] avec SP estimés et sprint assigné. Ces US sont ajoutées en MUST/SHOULD au Product Backlog et au Sprint 6-7 Backlog.

| Anomalie | Critère RGAA | Priorité | Action corrective (gestion de projet) |
| --- | --- | --- | --- |
| outline:none supprimé sur liens et hamburger | 10.7 | 🔴 MUST | US-A11Y-01 : restaurer :focus-visible sur tous les liens — 3 SP — Sprint 6 |
| Modal sans focus trap (focus s'échappe) | 12.3 | 🔴 MUST | US-A11Y-02 : implémenter focus trap + Échap ferme — 3 SP — Sprint 6 |
| Menu hamburger inaccessible au clavier | 12.1 | 🔴 MUST | US-A11Y-03 : aria-expanded + Tab atteint chaque lien — 2 SP — Sprint 6 |
| Placeholder trop clair (#94A3B8, ratio 2,1:1) | 3.2 | 🔴 MUST | US-A11Y-04 : remplacer par #64748B (ratio 4,6:1) — 1 SP — Sprint 6 |
| Score quiz amber sur blanc (ratio 2,9:1) | 3.2 | 🔴 MUST | US-A11Y-05 : passer texte score à #92400E (ratio 5,9:1) — 1 SP — Sprint 6 |
| Badge MUST texte blanc sur rouge pâle (1,3:1) | 3.2 | 🔴 MUST | US-A11Y-06 : texte badge → #991B1B sur fond #FECACA — 1 SP — Sprint 6 |
| Espace ne déclenche pas le bouton Générer | 12.2 | 🟡 SHOULD | US-A11Y-07 : ajouter handler onKeyDown Espace — 1 SP — Sprint 7 |
| Message erreur rouge borderline (4,1:1) | 3.2 | 🟡 SHOULD | US-A11Y-08 : renforcer à #B91C1C (ratio 5,7:1) — 1 SP — Sprint 7 |
| Focus radio buttons faible | 10.7 | 🟡 SHOULD | US-A11Y-09 : ajouter box-shadow amber au :focus — 1 SP — Sprint 7 |

Total SP accessibilité : 6 × MUST = 11 SP (Sprint 6) + 3 × SHOULD = 3 SP (Sprint 7) = 14 SP ajoutés au scope Release 2.

# ✅ Grille d'auto-évaluation

| Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Contrastes vérifiés sur ≥ 6 éléments UI avec ratio mesuré | ✅ Oui | 7 éléments, ratios chiffrés, critère RGAA 3.2 |
| Navigation clavier testée sur ≥ 5 parcours | ✅ Oui | 7 parcours K1-K7, comportement attendu vs observé |
| Focus visible évalué sur tous les éléments interactifs | ✅ Oui | 7 éléments, style CSS observé documenté |
| Anomalies classées par priorité MoSCoW avec SP et sprint | ✅ Oui | 9 anomalies, 6 MUST, 3 SHOULD, avec US et SP |
| Actions correctives intégrées au Product Backlog | ✅ Oui | US-A11Y-01 à 09 créées, estimées, assignées à Sprint 6/7 |

# 📚 Références

- RGAA 4.1 — Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité : accessibilite.numerique.gouv.fr

- WCAG 2.1 Niveau AA — W3C : w3.org/TR/WCAG21

- Calculateur de contraste WCAG : webaim.org/resources/contrastchecker

- APOCAL'IPSSI J4 : mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/perturbations/j4-livraison.php

- Loi du 11 février 2005 — obligations accessibilité numérique services publics